Offerte CVwebsite

Datum 24-06-2021

Logo

Description automatically generated

Heer Bokelweg 255, 3032 AD Rotterdam

74531920/ Rotterdam

Jeffrey Eestermans

62326004

De Zaan 63, 8251 WG Dronten

Inhoudsopgave

[Klantengesprek 3](#_Toc75329233)

[Project beschrijving 4](#_Toc75329234)

[Analyse, beeldvorming en planning 5](#_Toc75329235)

[Doelstellingen 7](#_Toc75329236)

[Ontwerp 8](#_Toc75329237)

[MSCW-Methode 8](#_Toc75329238)

[Functioneel ontwerp 9](#_Toc75329239)

[Grafisch ontwerp 10](#_Toc75329240)

[Technisch ontwerp 11](#_Toc75329241)

[Gekozen technieken 11](#_Toc75329242)

[Database ontwerp 11](#_Toc75329243)

[Planning 12](#_Toc75329244)

[Prijs 12](#_Toc75329245)

[Algemene (leverings-)voorwaarden 12](#_Toc75329246)

[Aanvullende voorwaarden 12](#_Toc75329247)

# Klantengesprek

Op vrijdag 18 juni had ik een klanten gesprek met dhr. Eestermans. Dhr. Eestermans kwam met het idee om niet een opdracht van digitale lesstof te gebruiken, maar een opdracht te verzinnen. Uiteindelijk had meneer Eestermans een opdracht verzonnen waarbij ik een webpagina over mijzelf moest gaan maken in de vorm van een cv. Het wordt niet zomaar een cv waarbij je via code regels die informatie gaat invullen, maar het wordt een cv met de hulp van een CRUD-systeem (Create Read Update Delete). Dat houdt dus in dat je op ieder moment de data in de database kan aanpassen, met andere worden kan het cv altijd up-to-date zijn.

Verder waren er een aantal aandachtpunten die er zeker in moesten komen.

1 van die punten was dat ik categorieën moet kunnen aanmaken, updaten & verwijderen. Die categorieën zijn eigenlijk voor de skills. Als ik dan een skill wil toevoegen moet ik ook een categorie kiezen. Bijvoorbeeld ik maak een skill *“HTML”* aan dan zet ik hem in de categorie *“Coderen”*. Naast de skills de kunnen aanmaken moet je ze ook kunnen updaten en verwijderen. Dat is voor als je de naam verkeerd getypt hebt of als je eer 1 weg wilt halen. Tot slot is er nog een interessants aan de skills. Je moet een percentage invullen met hoe goed je daarin bent en dan wordt op de website een balk toegevoegd die bijvoorbeeld voor 75% gevuld is.

Verder moet er ook een inlog- & uitlogsysteem zijn. Met behulp van het inlogsysteem kan ik de cv-pagina bepaalde rechten geven zodat je alleen als je als admin ingelogd bent je informatie kan toevoegen, aanpassen en verwijderen. Het lijkt mij een beetje raar als je niet ingelogd bent alles kan aanpassen. Het uitlogsysteem is ervoor om de sessie waarin je zit te vernietigen, zodat iemand op jouw pc niet per ongeluk alles kan aanpassen.

Tot slot zou ik graag willen dat ik op vrijdag 25 juni & vrijdag 2 juli een tussentijdse oplevering kan doen met meneer Eestermans zodat ik hem mijn voortgang kan laten zien, eventuele aanpassingen kan doen en eventueel nog hulp kan vragen.

# Project beschrijving

Het moet een website zijn over een cv. Ik moet met behulp van een CRUD-applicatie zo’n cv maken. De bedoeling is dat je door middel van het CRUD-systeem je de informatie in het cv kan aanpassen.

# Analyse, beeldvorming en planning

* **Algemene vragen**

**Wat is de aanleiding?**

De aanleiding voor dit project is eigenlijk een afsluitend Beroeps project van leerjaar 2. Op woensdag 16 juni had ik een project voor dit vak afgerond en ik had gelijk de vrijdag van die week een klantengesprek met dhr. Eestermans. (vrijdag 18 juni)

**Wanner moet het af zijn?**

Ik heb met Dhr. Eestermans afgesproken dat het op 09/7/2021 af zou moeten zijn.

* **Doel/doelgroep**

**Wat wilt u met de applicatie bereiken?**  
Ik wil met mijn site bereiken dat mensen mijn site bezoeken dat ze informatie over mij te weten kunnen komen, daaronder valt: over mijzelf, hobby’s, projecten, etc. Dat is eigenlijk niet het belangrijkste, ik wil dat ze mijn CV kunnen zien dat met de hulp van een CRUD-applicatie. (Create Read Update Delete) gemaakt is.

**Wanner is de website een succes?**  
De website is een succes wanneer de belangrijkste dingen werken (CRUD) en dat het eindresultaat een mooi en bruikbaar resultaat is

* **Look and feel**

**Wat voor gevoel moet de gebruiker krijgen?**

De gebruikers moeten het gevoel krijgen dat ze van deze website kunnen leren over een bepaald persoon

**Beschrijf de gewenste uitstraling.**

Overzichtelijk, zakelijk en simpel.

* **Functionaliteit**

**Welke informatie moet de applicatie/website bieden?**

De site moet informatie over mij bieden aan de gebruikers

**Welke informatie moeten gebruikers krijgen?**

De informatie die de gebruikers krijgen is eigenlijk de informatie over de maker/admin van de website. De gebruikers kunnen dus alleen de informatie bekijken.

# Doelstellingen

* Een goed uitziend cv dat op een website gedraaid wordt waarbij je informatie over een bepaald persoon kan weten
* Een admin/inlog functie zodat dhr. Eestermans en ik informatie op het CV kunnen aanpassen

# Ontwerp

## MSCW-Methode

**Must-haves:**

CV-pagina

Een CRUD-systeem

Een inlogsysteem

**Should-haves:**Een mooi CV

**Could-haves:**

-

**Would-haves:**

Links naar social media

Inloggen zonder knop

## Graphical user interface Description automatically generated­Functioneel ontwerp

## Graphical user interface, text, application, email Description automatically generatedGrafisch ontwerp

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

Ik heb gekozen om dit design als grafisch ontwerp te gebruiken. Dit design van een cv is een simpel en formeel design. Doordat er al bootstrap geïntegreerd is, is dit cv al gelijk responsieve

## Technisch ontwerp

### Gekozen technieken

De technieken die ik gekozen heb om te gebruiken zijn: HTML5, CSS3/Bootstrap, PHP en eventueel Javascript

### Database ontwerp

Graphical user interface, application

Description automatically generated

# Planning

De link naar mijn trello board voor de planning: <https://trello.com/invite/b/wGWExpTA/15c6981a3dfe1677a2dba978be2a926f/cv>

# Prijs

1 person gaat aan de slag voor 4 tot 6 uur per week voor 3 weken, dus 12 tot 18 uur in totaal. Als bedrag per zou ik dan graag 50glr coins per uur willen vragen.

# Algemene (leverings-)voorwaarden

Oplever datum: 09-07-2021

De site wordt ingeleverd tijdens de 2 uren beroeps, de oplevering is het laten zijn van mijn product.

Beta-releases: 25-06-2021 & 02-07-2021

**Wat te doen bij eerder/later opleveren?**

Indien eerder klaar laat ik u dat van tevoren weten.

Ik ga mijn best doen om niet laat te opleveren. Anders laat ik dat u een week tevoren weten.

# Aanvullende voorwaarden

Bij enige vragen ben ik beschikbaar en geef ik binnen 24 uur een antwoord tijdens de werkdagen.  
  
 Ik houd Dhr. Eestermans geüpdate over hoe het gaat met de website